練健康形象官網改版

一、WordPress 舊站處理

既有文章、知識分享、案例分享、新聞報導、活動資訊，建議保留在 WordPress。

WordPress內容不再負責首頁、預約、分店、加盟、合作等主要頁面。

舊頁面設定 301 轉址新版形象網站。

二、新版形象網站 移轉調整內容

將採「客製新版形象網站 + 簡易後台 + 既有 WordPress 文章保留」架構

| 範圍 | 方案 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 既有文章 | 保留 WordPress | 知識分享、案例分享、新聞、活動等內容不建議第一階段搬移。 |
| 新版主要頁面 | 客製化Next.js開發 | 首頁、預約體驗、分店、加盟、LKK4、合作洽詢、英文頁等。 |
| 新版網站後台 | 建立客製化後台 | 可更新圖片、文字、按鈕連結、分店資訊與表單名單。 |
| 舊頁面 | 分批整理 | 有新版對應頁的舊網址設定轉址，無需保留的舊頁再評估下架。 |

三、階段性開發規劃

| 階段 | 優先頁面 | 預估時間 | 目標 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一階段 | 預約體驗、分店、首頁 | 暫定 6 月底完成 | 先完成最重要的導流與轉換頁。 |
| 第二階段 | 加盟、LKK4、合作洽詢、英文頁面 | 暫定 8 月底完成 | 補齊商業合作與品牌活動頁。 |

四、後台管理內容

| 模組 | 可管理內容 |
| --- | --- |
| 首頁 | 主視覺圖片、標題、按鈕、服務區塊、常見問題、精選連結。 |
| 預約體驗 | 頁面文案、表單說明、分店選項、送出後提示。 |
| 分店 | 分店照片、地址、電話、交通資訊、營業時間、外部地圖連結。 |
| 加盟 / 合作 / LKK4 | 頁面圖片、介紹文案、表單資料。 |
| Header / Footer | 主要導覽連結、社群連結、文章或外部頁面連結。 |
| 表單名單 | 查看預約、加盟、合作洽詢資料，可加上狀態與備註。 |

五、新網址與 SEO 風險

理論上不會有SEO的調整風險 (皆使用原網域 l-kk.tw)，新版形象網站搜尋需待Google更新。

| 情境 | 建議處理 | 風險說明 |
| --- | --- | --- |
| 舊頁有新版對應頁 | 設定 301 轉址 | 可保留部分搜尋權重，但短期仍可能波動。 |
| 舊文章仍有流量 | 保留原內容 | 較無風險。 |

六、報價

| 項目 | 內容 | 建議 |
| --- | --- | --- |
| 第一、二階段合併 | 首頁、預約、分店、加盟、LKK4、合作洽詢、後台與表單、英文頁面 | 約 NT$20 萬～30 萬 |